ATA DE REUNIÃO No 090/01

Data da reunião: 02/07/2001

Horário: 16:30 hs

Local: EPTC

Objeto da reunião:  Projeto de Sinalização AJ Renner

Participantes e Assuntos Tratados:

- Suzana - EPTC

- Flávio - BECK

Após feita a Análise do Projeto de Sinalização da Av. AJ Renner foi solicitado as seguintes correções nas Especificações Técnicas:

- Alteração dos seguintes itens: 1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.1.1.2.1,  1.2.1.1.2.2, 1.2.2.2.2, 1.2.2.2.4, 1.2.2.2.6, 1.2.2.2.7, 1.2.2.2.12, 1.2.2.2.15,  1.3.1.1.1, 1.3.1.1.4, 1.3.1.2.1, 1.3.1.4, 1.3.1.6, 1.3.1.11, 1.3.2.2,  1.3.2.2.6, 1.3.2.2.13, 1.3.2.3.1.4, 1.3.2.3.1.6.2, 1.3.2.3.1.6.5, 1.3.2.3.2.

- Eliminação dos itens: 1.1.1.3, 1.1.1.7, 1.2.1.2.5.

- Anexar  tabela no item 1.2.1.1.3.1.

Foi solicitado também que fossem feitas as seguintes correções nas plantas:

- Previsão, em todas as esquinas, de acesso de deficientes físicos-ABNT-NBR 9050;

- Placas aéreas com suporte no 5 e não com semi pórtico;

- Adequar sinalização de “Rua sem saída” ao Código de Trânsito Brasileiro;

- Eliminar faixa de retenção e divisão de pista contínua nas ruas transversais;

- Placas de “Rua sem saída” voltadas para o veículo que ingressa na via;

- Placas locadas ao longo da quadra com amarração predial ou metragem;

- Sinalização de cruzamentos semaforizados completos (incluindo a transversal);

- Placas de “SO” (sentido obrigatório) no canteiro central com um poste só;

- A Rua Lauro Miller possui saída;

- Apresentar rebaixamento do meio-fio;

- Alterar o nome da rua de João Francisco para Irmão Francisco;

- Divisão de pista contínua nas aproximações do semáforo com 20m e não 40m;

- Poste e semáforo principal no lado direito da via. O semáforo auxiliar no lado esquerdo (neste caso no canteiro central);

- Onde houver sinalização próximo à rebaixo de meio-fio, este deverá ser indicado (ou boca de lobo);

- Placa de proibido retornar deverá ser afixada no canteiro central;

- Sinalização no passeio e não no alinhamento predial;

- Placas 2x1 indicativas de travessia de escolares, deverão estar à 50m e 100m da travessia e deverá conter placa de advertência nos padrões do CTB;

- Colocar placa de velocidade permitida (60Km/h) 100 metros após a escola;

- Colocar em escala as divisões de pista interrompida;

- Pintar DPC Branca 0,10 (20m);

- Arrumar a escala no selo para 1/500;

- Verificar os locais e direção mostradas nas placas indicativas.