ATA DE REUNIÃO No..085/01

Data da reunião:     27/06/2001

Horário: 9horas

Local: Laboratório da SMOV

Objeto da reunião:          Projetos AJ Renner, Voluntários da Pátria e Leopoldo Brentano

Participantes e Assuntos Tratados:

- Arno Mahr (SMOV)

- Flávio Scholant (Beck)

Foram devolvidas as Minutas do Projeto de Pavimentação dos trechos citados acima com as seguintes solicitações para correções  feitas pela SMOV:

- Troca de nominação de ISCGrupo para ISP (AJ Renner).

- No estudo de tráfego corrigir o Fator de Carga (AJ Renner, Voluntários, Leopoldo Brentano).

- Considerar 108 o N para a Voluntários e Leopoldo Brentano e trecho final da AJ Renner, porém considerar 107 para AJ Renner até a rótula com a Leopoldo Brentano.

- Diminuir o tráfego de ônibus e readequar os caminhões, com as novas considerações (AJ Renner, Voluntários, Leopoldo Brentano).

- Considerando como subbase os reforços indicados até a espessura calculad de modo que a base de brita graduada seja diminuída para 20cm (AJ Renner, Voluntários, Leopoldo Brentano).

- Redimensionar as placas da Voluntários sem a execução da camada de subbase inferior ao concreto. Citar o método utilizado.

- Estudar o aproveitamento do Pavimento no trecho final como reforço na A J Renner.

- Na Leopoldo Brentano acertar corrigir a indicação do pavimento existente.

- Na Leopoldo Brentano e Voluntários da Pátria usar modelo da AJ Renner para tráfego.

- Citar que or material para reaproveitamento deve ser encaminhado ao depósito da SMOV (Sarandi).

- Apresentar  análise estatística dos solos na Voluntários da Pátria como feito na A J Renner.

- Apresentar orçamentos na Voluntários e Leopoldo Brentano como feito na  A J Renner.