2.2. Nome e razão social; endereço; inscrição estadual; CGC;

-Nome: Secretaria Municipal de Obras e Viação –SMOV

-Endereço: Av. Borges de Medeiros,  2244.

-Inscrição Estadual: Isento.

-CGC: 92963560/0001-60.

2.3. Informações gerais que identifiquem o porte do empreendimento;

Este empreendimento consiste na Elaboração do Projeto Executivo da Av. AJ Renner, sendo que este projeto engloba um trecho de aproximadamente 4,8Km, sendo que destes devem ser desapropriados cerca de 1Km, conforme está detalhado no Projeto de Desapropriação deste empreendimento.

Deverá ser executada uma nova pavimentação na extensão total do trecho, segundo o Projeto de Pavimentação; além de um nova estrutura de Drenagem Pluvial numa extensão de 8Km; remanejamento das redes de água, num trecho de 3,58Km; e remanejamento da rede de distribuição de energia e iluminação pública.

Será feita nova pista apartir da  rua Dona Teodora até a rua Leopoldo Brentano.

2.4. Localização geográfica proposta para o empreendimento, apresentada em mapa ou croqui, incluindo as vias de acesso.

2.5. Previsão das etapas de implantação do empreendimento;

-Desapropriação das áreas atingidas;

-Demolição das áreas construídas na região;

-Remanejamento das redes de água e esgoto;

-Remanejamento das redes de distribuição de energia e iluminação pública;

-Remoção dos entulhos;

-Nivelamento geométrico do solo;

-Execução do pavimento;

-Execução de passeios;

-Colocação de sinalização.

2.6. Empreendimentos associados e decorrentes.

-Redes de Água e Esgoto;

-Rede de Distribuição de Energia e Iluminação Pública;

-Relatório de Impacto Ambiental;

2.7. Investimento necessário para a implantação do empreendimento.