Porto Alegre28 de novembro de 2000

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Na Verificação dos dados entregues constantes da Lista de Proprietários (SMOV 095.1-TOPO CADA-002/00) e do arquivo em disquete chamado minuta01.dwg (SMOV 095.1-TOPO CADA-001/00) dos levantamentos topográficos para o projeto executivo da  Avenida AJ Renner  constatamos os seguintes problemas que devem ser executados para que seja atendido os itens de contratação dos  serviços :

Avenida AJ Renner

Levantamento Cadastral das Parcelas Atingidas:

- Numeração dos Imóveis    PARCIALMENTE

- Nome dos proprietários ou locatários    INCOMPLETO

- Cadastro cheio da parcela atingida       NÃO

- Área completa dos prédios atingidos NÃO

Dados Cadastrais Complementares(amarrados às poligonais de apoio):

- Árvores classificadas por D > ou < 30cm (medido a 1m do solo) NÃO

- Postes existentes NÃO

- Sistema de rede de água existente. NÃO

- Muros e cercas existentes (extensões e alturas) NÃO

- Outras Benfeitorias atingidas NÃO

- Outras redes de serviços público ou privado atingidas NÃO

OBS.: A listagem dos proprietários ou locatários incompleta, não corresponde ao trecho apresentado em cad, faltou ainda a definição do uso dos imóveis, tipo de construção (alvenaria, madeira, etc...),demarcação e tipo das divisas.