PLANO DA QUALIDADE

| Rev. | Data | Descrição |
| --- | --- | --- |
| R0 | 24/11/00 | - Emissão Inicial |
| R1 | 18/01/01 | - Adição de Fiscais e Equipe |

| Responsável | Função | Nome | Data | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboração | Gerente do Contrato | Flávio Scholant | 18/01/01 |  |
| Aprovação | Diretor Operacional | Marco Aurélio Caminha |  |  |

# DADOS CONTRATUAIS:

| Cliente: SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação | Contrato: 017150 |
| --- | --- |
| Objeto: Elaboração de Projeto Executivo da Avenida A J Renner e outros correlatos | CC: 95.1 |
| Gerente do Contrato: Flávio Scholant | Setor: TRAN |

# SUMÁRIO

1	DADOS CONTRATUAIS:	1

2	SUMÁRIO	2

3	INTRODUÇÃO	3

3.1	OBJETIVO	3

3.2	CAMPO DE APLICAÇÃO	4

3.3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4

3.4	DEFINIÇÕES	4

3.5	RESPONSABILIDADES SOBRE O PQUA	4

3.6	MATRIZES DE CORRELAÇÃO COM A ISO 9001 E COM REQUISITOS DO CLIENTE	4

4	RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	6

4.1	ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO	6

5	RECURSOS HUMANOS	6

5.1	EQUIPE DO CONTRATO	6

5.2	RESPONSÁVEL PELA FUNÇÃO QUALIDADE NO CONTRATO	6

6	RECURSOS MATERIAIS	6

6.1	QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS	6

7	SUBCONTRATAÇÃO	6

8	ANÁLISE CRÍTICA DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS	6

9	ORGANIZAÇÃO PARA O PROJETO	7

10	SISTEMA DA QUALIDADE	8

11	CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PROJETO	8

12	VERIFICAÇÃO DO PROJETO	8

13	CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS	8

14	SUPORTE AO CLIENTE E SERVIÇOS ASSOCIADOS	9

15	AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS	9

16	AUDITORIAS DA QUALIDADE	9

17	TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES	9

18	REGISTROS DA QUALIDADE	9

19	TREINAMENTO	9

20	TÉCNICAS ESTATÍSTICAS	10

21	CONTROLE DE PRODUTOS FORNECIDOS PELO CLIENTE	10

22	CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS	10

23	SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES EM MEIO MAGNÉTICO	10

# INTRODUÇÃO

## OBJETIVO

Estabelecer os mecanismos de planejamento para a obtenção da qualidade na execução dos serviços deste contrato, cumprindo o prazo contratual de 120 dias e desenvolvendo o projeto conforme os procedimentos da qualidade de forma que não se obtenha um custo superior a 3% do valor do contrato em serviços de modificações do projeto.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Este plano da qualidade aplica-se às atividades da BECK DE SOUZA na execução do Projeto Executivo da Avenida A J Renner.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Este plano da qualidade faz referência ao BECK097.00-QUAL MANU-001/00: Manual da Qualidade,  e a todos os procedimentos em vigor na BECK DE SOUZA aplicáveis ao projeto, bem como os procedimentos do cliente relacionados nos Termos de Referências SMOV 095.1-TRAN TREF-001/00, SMOV 095.1-TRAN TREF-002/00, SMOV 095-TRAN TREF-001/01 e SMOV 095-TRAN TREF-002/01.

## DEFINIÇÕES

Este documento faz referência as definições do Manual da Qualidade.

## RESPONSABILIDADES SOBRE O PQUA

A responsabilidade pela elaboração e atualização deste Plano da Qualidade é do Engenheiro Flávio Scholant, Gerente do Contrato 017150, documento SMOV-003-TRAN-541.

É responsabilidade do Diretor Operacional a aprovação do Plano da Qualidade e garantir os recursos necessários.

## MATRIZ DE CORRELAÇÃO COM A ISO 9001

| Item | Descrição | Item | Descrição | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO |  | PQUA |  |  |
| 4.1 | Responsabilidade da administração | 3, 4, 9 | Responsabilidade da administração, Atribuições e Responsabilidades |  |
| 4.2 | Sistema da Qualidade | 10 | Sistema da Qualidade |  |
| 4.3 | Análise Crítica de Contrato | 8 | Análise Crítica dos Documentos Contratuais |  |
| 4.4 | Controle de projeto | 11 | Controle da execução de projeto | Observar os TREF citados no item 3.3 |
| 4.5 | Controle de documentos e dados | 13 | Controle de documentos e dados |  |
| 4.6 | Aquisição | 7 | Subcontratação |  |
| 4.7 | Controle de Produtos forn. p Cliente | 21 | Controle de Produtos Fornecidos pelo Cliente |  |
| 4.8 | Identificação e rastreabilidade | 13 | Atendido integralmente no item Controle de documentos e dados |  |
| 4.9 | Controle de Processo | 11 | Este item está atendido para projetos e estudos no item Controle de Execução de Projeto |  |
| 4.10 | Inspeção e ensaios | 12 | Verificação de projeto |  |
| 4.11 | Controle de Equip. de Insp. e Ens. | 22 | Controle de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios | Equipamentos de subcontratados, conforme procedimentos da Beck de Souza. |
| 4.12 | Situação de Inspeção e Ensaios | 11 | Este item está atendido para projetos e estudos no item Controle de Execução de Projetos |  |
| 4.13 | Controle de produto não conforme | 17 | Tratamento de não –conformidades |  |
| 4.14 | Ação corret. e preventiva | 15 | Ações preventivas e corretivas |  |
| 4.15 | Manuz. ... e entrega | 13, 23 | Controle de Documentos e Dados, Sistema de Segurança em Meio magnético |  |
| 4.16 | Controle de registros da Qualidade | 18 | Registros da Qualidade |  |
| 4.17 | Auditorias internas da Qualidade | 16 | Auditorias da qualidade |  |
| 4.18 | Treinamento | 19 | Treinamento |  |
| 4.19 | Serviços associados | 14 | Suporte ao cliente e serviços associados |  |
| 4.20 | Técnicas estatísticas | 20 | Técnicas estatísticas |  |

# RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

## ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO

A Análise Crítica pela Administração será realizada conforme documento BECK097.0-QUAL MANU 001.

# RECURSOS HUMANOS

## EQUIPE DO CONTRATO

A equipe do contrato está descrita no Plano de Trabalho.

## RESPONSÁVEL PELA FUNÇÃO QUALIDADE NO CONTRATO

O responsável pela função da Qualidade no contrato é a Engenheira Marli dos Reis Volken

# RECURSOS MATERIAIS

Os Recursos materiais necessários para o cumprimento do contrato estão descritos no Plano de Trabalho.

## QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

A qualificação e validação dos recursos será registrada no item A.3 da Rotina 08: Plano de Trabalho.

# SUBCONTRATAÇÃO

A subcontratação de recursos será realizada conforme procedimento BECK097.0-QUAL PROC-021/00: Aquisição.

# ANÁLISE CRÍTICA DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS

A Análise Crítica dos Documentos Contratuais será realizada conforme procedimento BECK097.0-QUAL PROC-001/99: Análise Crítica de editais, contratos e aditivos.

# ORGANIZAÇÃO PARA O PROJETO

|  | SUBCONTRATADO | BECK DE SOUZA | CLIENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRETORIA |  | Marco Aurélio Caminha Neide Bernardes | Celso Knijnik (Secretário SMOV) |  |
| GERENTE DE CONTRATO |  | Flávio Scholant | Dênis (Responsável pelo projeto) |  |
| TÉCNICOS | Bidoni-PREE Sônia-PSIN Serrano(Topografia) Manoel e Martim (sondagens e ensaios) | Marisa-PDES Marli-PRAA Sérgio-PDRE Cristina-Digitação Flávio-PPAV-PGEO-PTER Gislaine-RIA Augusta-Estagiária Angelita-Cadista | Dênis-SMOV-PGEO/PTER Arno-PPAV Magda-DEP-PDRE Cabrera-EPTC-PSIN Alessandro-DMAE-PRAA José Machado-DIP-PREE Rita -SPM-PDES Magda-SMAM-RIA |  |

.

# SISTEMA DA QUALIDADE

Elementos do SQUA para o projeto conforme tabela 3.6 deste plano.

Serão utilizados os requisitos para a qualidade deste plano.

Planejamento da qualidade: este plano e sua divulgação à equipe.

# CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Para controle da execução do projeto serão utilizados os procedimentos:

Planejamento e desenvolvimento do Projeto	BECK097.0-QUAL PROC-007/00

Controle de Interfaces				BECK097.0-QUAL PROC-008/00

Controle de Dados de Entrada 			BECK097.0-QUAL PROC-009/00

Saída de projeto					BECK097.0-QUAL PROC-010/00										SMOV 095.1-TRAN TREF-001/00										SMOV 095.1-TRAN TREF-002/00

Análise Crítica do Projeto				BECK097.0-QUAL PROC-011/00

Validação do Projeto					BECK097.0-QUAL PROC-013/00

Controle de Modificações de Projeto 		BECK097.0-QUAL PROC-014/00

# VERIFICAÇÃO DO PROJETO

A verificação do projeto será realizada conforme procedimento BECK097.0-QUAL PROC-012/00: Verificação de Projeto.

# CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS

O controle dos documentos deste contrato será realizado tendo como referência os procedimentos:

- BECK097.0-QUAL PROC-002/00: Gestão de Documentos

- BECK097.0-QUAL PROC-003/00: Codificação de Documentos

- BECK097.0-QUAL PROC-004/00: Elaboração de Documentos Tipo Texto

- BECK097.0-QUAL PROC-003/00: Elaboração de Documentos Tipo Desenho em CAD

- BECK097.0- QUAL PROC-028/00: Organização da Rede

- As solicitações feitas nos termos de referência de cada projeto específico:

SMOV 095.1-TRAN TREF-001/00

SMOV 095.1-TRAN TREF-002/00.

# SUPORTE AO CLIENTE E SERVIÇOS ASSOCIADOS

Não se aplica a este contrato.

# AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

As ações preventivas e corretivas serão como referência o procedimento BECK097.0-QUAL PROC-019/00: Ações Corretivas e Ações Preventivas.

Será feita ação preventiva conforme plano: SMOV 095.1-TRAN R015-001/00-R0.

# AUDITORIAS DA QUALIDADE

Tratando-se de Projeto com prazo de execução de 120 dias consecutivos, não serão executadas auditorias da qualidade.

# TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES

As Não-conformidades eventualmente detectadas serão tratadas tendo como referência procedimento BECK097.0-QUAL PROC-018/00: Controle de Não-Conformidades

# REGISTROS DA QUALIDADE

Os registros da qualidade serão tratados tendo como referência procedimento BECK097.0-QUAL PROC-024/00: Controle de Registros da Qualidade

# TREINAMENTO

- treinamento será tratado tendo como referência procedimento BECK097.0-QUAL PROC-006/00: Gestão em Treinamento e constará dos seguintes:

Dos subcontratados nos procedimentos   aplicáveis ao seu escopo;

Do verificador, quanto ao projeto que lhe couber;

# TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

As Técnicas Estatísticas serão tratadas tendo como referência procedimento BECK097.0-QUAL PROC-027/00: Técnicas Estatísticas e serão baseadas no seguinte:

Contagens de não-conformidades constatadas, individualizada por projeto e total;

Classificação das não conformidades de acordo com tabela criada para avaliação do projeto;

Controle de custo individual de cada projeto;

# CONTROLE DE PRODUTOS FORNECIDOS PELO CLIENTE

O controle dos materiais, documentos e/ou equipamentos fornecidos pelo Cliente será controlado tendo como referência o procedimento BECK097.0-QUAL PROC-022/00: Controle de Produto Fornecido pelo Cliente.

# CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS

O controle dos equipamentos será tratado tendo como referência o procedimento BECK097.0-QUAL PROC-017/00: Controle de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios sendo exigido tal procedimento também por parte dos subcontrados em seus equipamentos.

# SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES EM MEIO MAGNÉTICO

O sistema de armazenamento de informações em meio magnético será tratado de acordo com referência BECK097.0-QUAL PROC-023/00: Segurança de Informações em Meio Magnético e BECK097.0-QUAL PROC-028/00: Organização da Rede.