ROTINA 08

PLANEJAMENTO DE TRABALHO

Folha de Rosto

| Rev. | Data | Descrição |
| --- | --- | --- |
| R0 | 05/12/00 | - Emissão Inicial |

# ROTINA 08- PLANO DE TRABALHO

8.1) Dados contratuais

- Cliente: SMOV

- Edital nº:  02.081108.00.1   de 30/08/2000

- Contrato nº: 017150  de 22/09/2000

- Ordem de serviço nº:...........................de.........../......../.........

| - Prazo: 120 dias | Data início:........../........./......... | Data entrega:........./........./......... |
| --- | --- | --- |

- Denominação do projeto: AV. A. J. RENNER

- Produto final:

N.º de vias papel para o cliente: 4 Vias + 1 via vegetal

N.º de vias papel para BECK: 1 Via

N.º de vias magnético p/ cliente: 1 Via CD, 1 via Orçamento Disquete

N.º de vias magnético p/ BECK: 1 Via

OBSERVAÇÕES: Verificar nos TREF específicos de cada projeto outras particularidades.

- Relatórios e desenhos  previstos: descrito no item 9.2) Previsão de documentos a emitir da Rotina 09: Desenvolvimento do Projeto.

8. 2) Dados financeiros

- Centro de custos:  CC 95.1

- Valor do contrato: R$ 87.900,00

- Faturamento previsto: (Anexo: “Controle de despesas com terceiros x Faturamento”, atualizado mensalmente)

8.3) Recursos necessários

8.3.1) Equipe técnica

Empresa

| Atividade | Qualificação | Observação | Setor | Disponibilidade | Aceitação p/ Gerente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de Drenagem (Sérgio Amaro) | Engenheiro |  | SANE | Parcial |  |
| Projeto de Desapropriação (marisa Lague) | Arquiteta |  | TRAN | Total |  |
| Projeto de Pavimentação (Flávio Scholant) | Engenheiro |  | TRAN | Total |  |
| Projeto Geométrico/Terraplenagem (Flávio S.) | Engenheiro |  | TRAN | Total |  |
| Projeto de Rede de Água (Marli dos Reis) | Engenheira |  | QUAL | Parcial |  |
| RIA (Gislaine Rodrigues) | Geóloga |  | AMBI | Parcial |  |
| Digitação Textos/Planilhas (Cristina) | Técnica |  | TRAN | Total |  |
| Desenhos em CAD(Arilson) | Técnico |  |  | Parcial |  |

Terceiros

| Atividade | Qualificação | Observação | Disponibilidade | Aceitação p/ Coordendor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento Topográfico e Cadastral (Serrano) | Topógrafo |  | 1 mês |  |
| Sondagens e Ensaios Geotécnicos (Martim) | Laboratorista | LGD | 1 mês |  |
| Sondagens e Ensaios Geotécnicos (Manoel) | Laboratorista | GEOPAV | 1 mês |  |
| Projeto de Sinalização (Sônia) | Engenheira | GAMA | Total |  |
| Projeto de Rede Elétrica e Iluminação Pública (Bidoni) | Engenheiro Elétrico |  | Total |  |

8.3.2) Outros

| Tipo | Disponibilidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| Máquina Fotográfica | 2 dias |  |
| Carro | 2 turnos por semana |  |
| Plantas do Plano Diretor | Adquirir |  |
| Certidões de cartório | Adquirir | Com previsão de recursos imediato |
| Livro Projeto Rede de Água | Adquirir |  |

8.4)Cronograma físico de execução (Anexo: atualizado mensalmente, no final do mês)

8.5) Cronograma financeiro de faturamento (Anexo: atualizado mensalmente, no final do mês)

8.6)Fluxograma de atividades (Anexo )

8.7)Reunião com a equipe técnica do(s) setor(es) envolvido(s) (Anexo)

| Código da ata | Data | Observação |
| --- | --- | --- |

8.8)Aprovação do plano de trabalho

Diretoria Operacional:.........................................................................................................em ..../...../..... Diretoria Administrativa/Financeira:....................................................................................em ..../...../.....