BS/TRAN/no 322/02                       		                          Porto Alegre, 12 de agosto de 2002

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL - SPM

ENGº COGO

PORTO ALEGRE/RS

Prezado Srº

Em atenção a uma solicitação da Secretaria do Planejamento - SPM temos a esclarecer o exposto em seqüência.

O projeto de Desapropriação da Av. Wenceslau Escobar, assim como outros realizados pela empresa Beck de Souza Engenharia, foram desenvolvidos de forma a atender as solicitações contidas no Edital de contratação e outras necessidades explicitadas pela SPM.

Em 19/03/01 foi realizada reunião com a participação de representantes da SPM e da empresa Beck de Souza Engenharia para definição dos detalhes executivos, desenvolvimento e apresentação dos projetos.

Na mencionada reunião a Beck de Souza apresentou uma minuta ou modelo da ficha de cadastramento, identificação e croqui a ser usada no projeto, que foi discutida e adequada as necessidades desta secretaria, também foram definidos tópicos de concepção para desenvolvimento do cadastramento como áreas mínimas para a desapropriação, identificação das benfeitorias e discriminação de áreas invadidas. Outras especificações ficaram de ser encaminhadas após reunião da SPM com outros órgãos envolvidos.

Histórico do Projeto de Desapropriação da Av. Wenceslau Escobar junto à SPM:

- 07/03/01 – BS-TRAN-122/01 – Solicitação de Fiscal da SPM para os projetos de desapropriação da Av. Wenceslau Escobar, do alargamento da Av. Cristóvão Colombo e do acesso Norte ao Porto Seco;

- 26/04/01 – BS/TRAN/257/01 – Entrega dos Relatórios Fotográficos e Topográficos dos trechos Av. Wenceslau Escobar, do alargamento da Av. Cristóvão Colombo e do acesso Norte ao Porto Seco à SPM;

- 27/12/01 – Entrega do Projeto de Desapropriação Av. Wenceslau Escobar para avaliação da SPM;

- 31/05/02 – BS/TRAN/225/02 – Entrega da Revisão 1 - do Projeto de Desapropriação Av. Wenceslau Escobar, com as correções solicitadas pela SPM;

- 28/06/02 – BS/TRAN/288/02 – Solicitação de aprovação dos projetos apresentados e revisados;

- 15/07/02 (01/08/02) – BS/TRAN/288/02 – Encaminhamento do documento que comprova a busca das matrículas junto ao cartório de imóveis.

Gostaríamos de salientar que o projeto geométrico da Av. Wenceslau Escobar foi particularmente estudado e simulado pelos técnicos da empresa e da SMOV para buscar um traçado que atendesse o Plano Diretor do Município e reduzisse o número de desapropriações (conforme reuniões realizadas e as correspondências BS/TRAN/586/01 e BS/TRAN/587/01), o que traria vantagens para a sociedade, onde um número menor de proprietários seriam despropriados de parte do seu imóvel, e para os cofres públicos, com a redução dos custos de implantação da avenida.

Definido o alinhamento geométrico da avenida o projeto de desapropriação inicia, conforme edital-contrato, pela identificação dos imóveis atingidos pelos Off-sets. A busca das matrículas junto ao cartório imobiliário, o cadastramento dos proprietários, do imóvel e das benfeitorias.

Montado o projeto com as informações disponíveis, este foi encaminhado para análise da SPM que solicitou a revisão das descrições das áreas total e atingida, além de uma segunda busca de um maior número de matrículas.

Feita a entrega da Revisão 1 foi solicitada a comprovação da busca das matículas junto ao cartório de imóveis, isto porque a região é muito antiga e os cartórios não encontraram vários dos registros solicitados.

Pelo exposto a Beck de Souza Engenharia entende que cumpriu os termos acordados no contrato com a SMOV, e que as informações contidas no projeto encaminhado a SPM atendem as especificações do edital-contrato.

Atenciosamente.

________________________________

Flávio Scholant

Gerente de Contrato/Coordenador de Transportes