ÍNDICE

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO..............................................................................................................4

- ORÇAMENTO GERAL.................................................................................................5

- ORÇAMENTO DISCRIMINADO...................................................................................6

APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Resumo do Orçamento referente ao Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar.

O presente relatório é objeto do Edital nº 02.081123.00.0, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

- Data da licitação: 09/11/2000.

- Objeto do Contrato: Elaboração do Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar, do Alargamento da Avenida Cristovão Colombo e da ligação da Avenida Plínio Kroeff com a Avenida Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros correlatas.

- Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

- Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- Data da assinatura do contrato: 13/12/2000

- Data da Ordem de Serviço: 12/02/2001

- Número do Contrato: 017918

- Prazo de Execução: Inicial:		 120 dias

Aditivo de prazo:	   45 dias

- Valor do contrato: R$ 71.717,00

- Valor do aditivo 1: R$ 1.456,67

- Valor do aditivo 2: R$ 6.200,00

1 ORÇAMENTO GERAL

2 ORÇAMENTO DISCRIMINADO