# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE # SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO # ESCRITÓRIO DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL

| Localização: | Av. Salvador França no Cruzamento com a Av. Ipiranga – Obra Integrante da 3ª Perimetral | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- |
| Obra: | Execução do Reforço Estrutural e da Restauração da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton. | PERÍODO: 28/01/05 À 09/05/06 |

| ## CONTRATUAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DA MEDIÇÃO | PERÍODO | NO MÊS EXECUTADO (PI) | ACUMULADO EXECUTADO (PI) |  |  |  |  |
| 1ª | 18/01/05 A 28/02/05 | R$ 22.857,26 | R$ 22.857,26 |  |  |  |  |
| 2ª | 01/03/05 A 31/03/05 | R$ 35.372,51 | R$ 58.229,77 |  |  |  |  |
| 3ª | 01/04/05 A 30/04/05 | R$ 21.517,75 | R$ 79.747,52 |  |  |  |  |
| 4ª | 01/05/05 A 30/06/05 | R$ 35.642,80 | R$ 115.390,32 |  |  |  |  |
| 5ª | 01/07/05 A 31/08/05 | R$ 13.435,93 | R$ 128.826,25 |  |  |  |  |
| 6ª | 01/09/05 A 30/09/05 | R$ 8.058,64 | R$ 136.884,89 |  |  |  |  |
| 7ª | 01/10/05 A 31/10/05 | R$ 40.861,48 | R$ 177.746,37 |  |  |  |  |
| 8ª | 01/11/05 A 31/12/05 | R$ 24.500,39 | R$ 202.246,76 | TERMO ADITIVO |  |  |  |
| 9ª | 01/01/06 A 31/03/06 | R$ 19.621,19 | R$ 221.867,95 | PERÍODO |  | EXECUTADO (PI) | ACUMILADO (PI) |
| 10ª | 01/04/06 A 30/04/06 | R$ 83.364,23 | R$ 305.232,18 | 01/04/06 A 30/04/06 |  | R$ 8.450,67 | R$ 8.450,67 |
| FINAL | 01/05/06 A 09/05/06 | R$ 84.991,29 | R$ 390.223,47 | 01/05/06 A 09/05/06 |  | R$ 18.933,91 | R$ 27.384,58 |