8 – RESUMO DA EXECUÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL E DA RESTAURAÇÃO

A Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, localiza-se na Av. Salvador França no cruzamento com a Av. Ipiranga, obra integrante da 3ª Perimetral da cidade de Porto Alegre com uma extensão de 24,35m e 15,50m de largura, sendo a largura total das pistas (duas) em 9,80m, na qual exigiu a seguinte seqüência de execução dos principais serviços do objeto:

8.1 - Serviços Preliminares

- Demolição do pavimento de concreto;

- Demolição do revestimento asfáltico;

- Demolição alvenaria de pedra;

- Escavação mecânica;

- Escavação manual;

8.2 – Infra e Meso Estrutura

- Perfuração estaca raiz;

- Injeção estaca raiz;

- Formas para blocos de fundação;

- Ferragem para blocos de fundação;

- Concreto para blocos de fundação;

- Aparelhos de apoio;

8.3 - Superestrutura

- Demolição criteriosa do concreto;

- Formas das longarinas / transversinas;

- Ferragem para longarinas / transversinas;

- Concreto para longarinas / transversinas;

- Sistema de protensão das longarinas;

8.4 – Recuperação do concreto estrutural

- Demolição criteriosa;

- Reforço armaduras;

- Recuperação com groute;

- Recuperação com argamassa epoxidica;

- Colmatação de trincas;

- Pintura tinta acrílica;

8.5 – Obras complementares

- Reaterros;

- Assentamento lajotas;

- Reposição de meio-fios;

- Alvenarias de pedra;

- Pavimentação laje grês;

- Colocação grama do campo.