- CENTRO POPULAR DE COMPRAS

  - RIA analisado e em processo de revisão

  - Definição de parecer sobre necessidade de acompanhamento arqueológico

  - Encaminhamento para aprovação de EVU para posterior lançamento de Edital

  - Obra prevista para uma execução em oito meses.

  - Necessidade de elaboração de projetos do espaço público para execução após a implantação do CPC

- PLANO DE REABILITAÇÃO

  - Direcionamento para atuação estratégica.

  - 2005 - recursos do Ministério das Cidades

  - Repasse de 200 mil reais.

  - Plano de trabalho: diagnóstico, estratégias de atuação e plano de implementação.

  - Metodologia de participação: Dimensão estratégica, Transparência, Participação, Parcerias e Financiamentos.

  - 1ª oficina dia 14 de novembro: SPM/Governança

  - Teve como preparação o 1º Encontro de Planejamento Estratégico para Centros Urbanos, realizado nos dias 24 e 25 de outubro.

  - Belo Horizonte, Bogotá, Córdoba, Lisboa, Quito, Santos.

  - Convênio Barcelona e Córdoba

- PORTO – CAIS MAUÁ

  - Diretrizes de ocupação formuladas e apreciadas pela CAUGE e COMPAHC.

  - Contratação de consultoria para dimensionamento e viabilidade do negócio.

  - Consultoria irá balizar a rediscussão das volumetrias a partir de necessidades concretas.

  - Mudança de Governo no nível Estadual.

- PORTAIS DA CIDADE

  - Redução do ingresso de veículos na área central, melhoria da qualidade do ar - fuligem

  - Melhoria de setores impactados pelo tráfego pesado.

  - Melhoria da circulação na área central.

  - Resolução de conflito junto à rodoviária.

  - Redução dos pontos de atração de comércio informal.

  - Reurbanização da Av. Borges de Medeiros

  - Recuperação da av. Salgado Filho

  - Nova destinação aos terminais e recuperação das ruas que hoje cumprem esta função

  - Necessidade de elaboração de projetos e inclusão de obras de recuperação urbana no conjunto das obras dos Portais.

- CONVÊNIO UFRGS

  - Mais de 500 alunos e 50 professores

  - Praticamente todas as disciplinas da Faculdade de Arquitetura da UFRGS (26) trabalharam com temas da área central no semestre 2006/1.

  - Os resultados foram selecionados e expostos no Porão do Paço Municipal na exposição “VIVA pensar O CENTRO”, durante os meses de agosto e setembro.

  - Aproximação institucional

- CAMINHO DOS ANTIQUÁRIOS

  - Execução de canteiros, sinalização, Tótem

  - Shows de música e dança

  - Exposições – Carros antigos, Carro de Bombeiros, Museu Memória CARRIS, Bonsais, Carros militares, etc

  - Eventos – Lançamento livros, festa junina, dia da criança

  - Inclusão de Artesões diversificando atrativos

  - Projeto dançando na Praça - SMC

  - Caminhadas guiadas pelo centro da cidade

  - Envolvimento da comunidade local:

  - Site – 1500 visitas mensais,

  - Divulgação, pagamento da energia elétrica e dos guias das caminhadas a encargo dos lojistas

  - Turismo, Cultura, Entretenimento, Centro de referência local

- PRAÇA REVOLUÇÃO FARROUPILHA

  - Parceria PMPA / TRENSURB

  - Modernização da Estação Mercado e seu entorno

  - Abertura da Borges de Medeiros até a Mauá

  - Transferência dos terminais de ônibus do Mercado

  - Remoção da central de gás e torres de arrefecimento.

  - Reurbanização da praça – retirada dos contrafortes, nova pavimentação, iluminação e arborização, substituição dos terminais de ônibus

  - Acessibilidade universal interna e externa a estação.

  - Painel do artista Danúbio Gonçalves.

  - Obra iniciada

  - Valor total: R$ 6.000.000,00 – 1ª Etapa R$ 2.5000.000,00

  - Previsão de obras: 6 à 8 meses para espaço público

  - Necessidade de aprovação de Lei para abertura da Borges de Medeiros

- MERCADO PÚBLICO

  - Recuperação física: Edital lançado

  - Previsão de início de obras janeiro 2007

  - Valor: R$ 1.400.000,00 – FUNMERCADO

  - Serviços: Pintura externa e interna, recuperação das estruturas metálicas, piso do segundo pavimento.

- CONFEITARIA ROCCO

  - Prédio parcialmente restaurado para abrigar Casa Cor

  - Há possibilidade de aquisição por permuta de índices

  - Reforma após aquisição estimada em R$ 1.800.000,00

- PRAÇA CONDE DE PORTO ALEGRE

  - Termo de Compromisso para recuperação da Praça assinado.

  - Patrocínio ARACRUZ

  - Obras com início previsto em 10 dias

  - Conclusão prevista: 90 dias

  - Valor: R$ 160.000,00

- CINE CAPITÓLIO

  - Cinemateca para acervo cinematográfico, café, sala para 180 lugares, sala multiuso e biblioteca.

  - Aquisição PMPA - Patrocínio PETROBRÁS.

  - PMPA, FUNDACINE, Ass. Amigos do Cine Capitólio

  - Obra civil concluída.

  - Etapa correspondente à mobiliário e equipamentos aguardando recursos da PETROBRÁS, ainda não confirmados.

  - Previsão de recursos em janeiro ou fevereiro

  - Conclusão final do 1º semestre de 2007.

- PLANO DE CIRCULAÇÃO ABERTURA DE VIAS

  - Pesquisas e contagens de tráfego com posterior análise através de programas de computador.

  - Definição de cenários: trocas de sentidos, cruzamentos e possibilidades de aberturas de vias bloqueadas

  - Executadas: Vigário José Ignácio, Dr. Flores x Salgado Filho, Demétrio Ribeiro x Borges de Medeiros.

  - Previstas: Gal. Câmara, Borges de Medeiros, Andradas junto à Praça da Alfândega

  - Propostas sem recursos imediatos: Vigário – revisão do calçadão e redutores de velocidade, Mal Floriano – trecho Praça XV, após CPC, Dr. Flores – alargamento de passeios e redutores de velocidade, José Montaury - revisão do calçadão, Andradas, revisão do calçadão para tráfego noturno, Borges de Medeiros, associado ao BRT.

- RUA GENERAL CÂMARA

  - Reurbanização do trecho entre Praça da Alfândega e Praça da Matriz, prevendo abertura controlada do tráfego, alargamento de passeios, iluminação, calçamento, arborização e implantação do Largo dos Livreiros.

  - Recursos 1/3 PMPA, 2/3 Monumenta.

  - Previsão de lançamento do Edital em Dezembro de 2006.

- SEPÚLVEDA / ALFÂNDEGA

  - Escavação arqueológica em execução, conclusão em 10 dias.

  - Reurbanização da praça reconstituindo o antigo traçado dos canteiros, nova iluminação, vegetação e execução de passeios.

  - Permitirá trânsito de veículos controlado no trecho da Andradas.

  - Projeto concluído, aguardando liberação do PL para lançamento do edital no início de 2007.

  - Recursos: PMPA - Incluído no orçamento de 2007, valor de R$ 3.000.000,00

- BONDE TURÍSTICO

  - Processo para Lei Rouanet em conclusão.

  - Projeto executivo necessário para captação : TRENSURB

  - Valor estimado: R$ 450.000,00

  - Custo estimado da obra: R$ 10.000.000,00. Captação junto a estatais

  - Oportunidade de captar para um projeto urbano e não apenas para a linha turística do bonde.

  - Incluir: terminal com museu do bonde e café na Praça Brigadeiro Sampaio, recuperação do Abrigo dos Bondes e Praça XV.

  - Corredor Cultural, envolvendo 7 de Setembro e Andradas (passeios, iluminação, recuperação de fachadas, mobiliário urbano, controle de anúncios e propagandas)

- AUMENTO DA COMPORTA

  - Conclusão do recuo do muro da TRENSURB liberando espaço para aumento da comporta do Portão Central.

  - Necessidade de captação de recursos junto à iniciativa privada ou inclusão na obra futura do Cais Mauá.

- PINACOTECA MUNICIPAL

  - Edital está sendo lançado este mês.

  - Obra no valor de R$ 1.900.000,00

  - Recursos: Monumenta

- IMÓVEIS PRIVADOS MONUMENTA

  - Um imóvel recuperado na rua Riachuelo.

  - Três imóveis com contratos assinados para início de obras (Largo João Amorim Albuquerque, João Manoel 440, Gal Auto 123.

  - Nove imóveis selecionados com documentação em andamento.

  - Recursos: Fundo Monumenta

- CINE IMPERIAL

  - Centro Cultural CEF, Secretaria da Cultura

  - Projeto em processo de aprovação – pendências sobre definição de índices

  - Previsão de início de obras para 2007

- TEATRO DA OSPA

  - Projeto de Lei encaminhado à Câmara de Vereadores

  - Há movimentação no sentido de viabilizar o projeto com arquiteto renomado aos moldes do Museu Iberê Camargo

- PRÉDIOS PÚBLICOS MONUMENTA

  - Palácio Piratini – conclusão em novembro

  - Biblioteca Pública – licitação concluída – obra do elevador iniciada

  - Memorial do Rio Grande do Sul – início de obra em 10 dias

  - MARGS – Conclusão no final de novembro

- ANDRADAS

  - Projeto executivo concluído

  - Trecho 1 - Recuperação do setor entre Gal. Canabarro e Caldas Júnior.

  - Trecho 2 - Reurbanização do calçadão entre Gal. Câmara e Mal. Floriano: substituição do pavimento, ordenação de mobiliário urbano e iluminação.

  - Possibilidade de acesso veicular noturno

  - Valor aproximado do Trecho 2: R$ 1.000.000,00

- VIADUTO OTÁVIO ROCHA

  - 1ª reunião para formatar ação.

  - Envolve a reorganização do comércio existente e recuperação física do viaduto.

  - Transferência dos comerciantes instalados para face oeste – qualificação do comércio

  - Ocupação por artesões e artistas plásticos no lado leste.

  - Criação de fundo similar ao FUNMERCADO para manutenção e segurança permanente.

  - Criação de feira aos sábados interligando Caminho dos Antiquários e Caminho dos Sebos.

  - Busca de parcerias e patrocínio para recuperação física do Viaduto.

- CORREDOR CULTURAL

  - Concentração de melhorias no setor entre Usina do Gasômetro e Mercado público.

  - Alta concentração de Equipamentos culturais

  - Agenda coletiva de atividades – Marca Corredor Cultural

  - Recuperação de pavimentos e mobiliário urbana (projeto excutivo do Monumenta)

  - Reforço de iluminação pública e iluminação cenográfica Incentivo a atividades – inibição de estacionamentos à céu aberto

  - Incentivo a recuperação do patrimônio

  - Reforço de segurança

  - Linha turística circular – Hotéis

  - Bonde e suas melhorias

  - Renovação da rua 7 de Setembro e Praça Brigadeiro Sampaio e Abrigo dos Bondes

- CAMINHO DOS SEBOS

  - Sinalização ao longo da Riachuelo, Mal Floriano e Gal Câmara dando visibilidade de conjunto aos Sebos existentes.

  - Instituição de feira aos sábados no largo dos livreiros, a ser construído junto com a obra da Gal. Câmara.

  - Estabelecimento de percurso ligando Viaduto Otávio Rocha,  Caminho dos Antiquários e Corredor Cultural.

- SHOPPINGS DE RUA

  - Valorização da identidade de setores que concentram comércio especializado na área central.

  - Eletroeletrônicos, tecidos, instrumentos musicais, eletrodomésticos, confecção, etc.

- PLANO DE MARKETING

  - Difusão da marca VIVA O CENTRO associando todas as ações da área central ao Programa.

  - Fundamental para dar corpo à atuação do governo que pode se pulverizar em ações independentes.

- PRAÇA DA MATRIZ

  - Projeto concluído

  - Recuperação de pavimentos, canteiros, iluminação, monumento

  - Valor: R$ 800.000,00 - Praça e entorno

- PAVIMENTAÇÃO

  - Serviços já executados na zona centrar referentes ao Lote 1:

    - Rua Caldas Júnior entre Riachuelo e Siqueira Campos.

    - Riachuelo entre Borges de Medeiros e Caldas Júnior.

    - Duque de Caxias entre Gen. Auto e Espírito Santo.

    - Senhor dos Passos entre Alberto Bins e Andradas.

    - Andradas entre Dr. Flores e Sr. dos Passos.

    - Salgado Filho entre Borges de Medeiros e João Pessoa.

    - Totalizando 18.256 m² de área recapeada a um custo de R$ 408.493,00

  - Em execução/conclusão:

    - Demétrio Ribeiro entre Vasco Alves e Borges de Medeiros

    - General Auto entre Duque de Caxias e Washington Luiz

  - Em programação para semana que vem:

    - Washington Luiz entre Duque de Caxias e Augusto de Carvalho